Introduction

Le projet informatique que l'on va réaliser a pour but de réaliser un débogueur de programmes écrits en langage assembleur MIPS.
Dans l'étape 1 on s'attache à créer le simulateur et l'interpréteur, gérer les premières commandes passées au shell ou par fichier et créer la structure du MIPS.

Ce rapport s'articulera autour du plan suivant :

1. Mise en place du projet
2. Ce que l'on a fait
3. Ce qu'il reste à faire

Mise en place du projet

Etant répartis en binômes la première tâche à laquelle nous nous sommes employés a été de définir les rôles de chacun et quelques deadlines afin de ne pas se faire surprendre par le temps.
Même si nous avons travaillé chacun de notre côté, nous avons organisé 4 mises en commun de nos codes depuis le début, en dehors des horaires spécialement réservées au projet. Ces ''rencontres'' nous ont permis de repartir sur la même base, et aussi de réassigner de nouvelles tâches à effectuer avant la rencotre suivante.
Sur l'ensemble des trois semaines voici la répartition des tâches que nous avons choisie :

Etapes	1 2		Tutorat	3 4
Etude du code fourni
Structure du MIPS
LP, LR, LM & tests
DA, DR, DM & tests
Correction des tests
Rapport

 Travail fourni ensemble Travail fourni par Benjamin Travail fourni par Florian

Figure 1. Evolution temporelle du travail fourni

Dans l'ensemble on peut dire que notre binôme a connu un bon départ. Nous avons vite appris à connaître les habitudes de l'autre et la cohésion a été instinctive.

Ce que nous avons fait

En termes de code pur, vous trouverez ci-joint nos fichiers .c dans src, les .h dans le include et les tests dans le dossier test.

Structure.h est le fichier dans lequel nous avons défini la structure du MIPS. Nous avons choisi, sur conseil de notre professeur encadrant, de définir un MIPS comme une structure contenant une mémoire et des registres.

La mémoire est définie quant à elle comme 3 segments DATA, BSS et TEXT caractérisés chacun par leur adresse de départ dans le MIPS (fictive), et leur taille.

Dans le fichier simMips.c nous avons simplement ajouté l'initialisation du MIPS et les reconnaissances des commandes dans le parse_and_execute_cmd_string.
L'ensemble des fonctions que nous avons créées se trouve dans le fichier fonctionsStep1.c.
Le fichier testsStep1.c complète ce fichier puisqu'il contient les tests sur les adresses registre, les adresses mémoire et les valeurs contenues.

Dans le dossier test nous avons tenté de créer tous les cas possibles de commandes qu'un utilisateur pourrait rentrer, et de tester la réponse renvoyée par notre éxécutable. Après maintes retouches de notre code, nous sommes parvenus à le corriger entièrement de sorte que tous les tests passent.

Ce qu'il reste à faire

Dans l'étape 2 du projet, nous allons devoir coder l'ensemble des commandes offertes par notre simulateur.

Conclusion

Cette étape 1 n'était sans doute pas la plus difficile du projet mais elle exigeait du sérieux et de l'application. La mise en place du binôme est aussi un moment important de ce genre de projets à mener en groupe. Nous avons géré cette étape sans encombre puisque notre code fonctionne, même s'il n'est sans doute pas partout optimal. La base pour commencer l'étape 2 est solide.